ATHAT

Plano de Iteração - Iniciação

Versão 2.0

Histórico da Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 30/09/2011 | 1.0 | Versão Inicial Plano de iteração | Emmanuel/Tiago |
| 25/01/2013 | 2.0 | Revisão Geral | Emmanuel/Tiago |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Índice Analítico

1. Introdução 4

1.1 Finalidade 4

1.2 Escopo 4

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4

1.4 Referências 4

1.5 Visão Geral 4

2. Plano 4

3. Recursos 4

4. Casos de Uso 4

5. Critérios de Avaliação 4

Plano de Iteração - Iniciação

# Introdução

## Finalidade

Este documento tem como objetivo descrever a primeira iteração relativa ao Sistema ATHAT. Nesta iteração sera analisado todo o escopo do problema em busca de uma solução boa para os problemas do Cliente

## Escopo

Este documento visa que de forma clara seja apresentado o plano inicial para definiçãodo escopo afimde que o cliente tenha uma ideia clara do que será realizado nesta iteração.

## Definições, Acrônimos e Abreviações

Vide glossário.

## Referências

Glossário.pdf

## Visão Geral

Este documento está estruturado e organizado de acordo com os padrões e templates do RUP, visando esclarecer todos os objetivos desta iteração.

# Plano

A primeira iteração tem duração de um mês e tem como objetivo definir o escopo do projeto, levantar requisitos de negocio e levantar requisitos de projeto.

Cronograma:

* 1 semana – Entrevista inicial sobre o projeto
* 2 semana – Definição do escopo Geral do projeto
* 3 semana – Levantamento dos requisitos principais
* 4 semana – Analise e aprovação dos requisitos com o cliente

# Recursos

Serão 2 pessoas trabalhando 2 horas diários, exceto fim de semana, gerando um total de 44 horas em um valor R$ 30,00 a hora resultando em um gasto total de R$ 2.640,00.

Gerente da Compustar(Cliente)

# Casos de Uso

Não se aplica

# Critérios de Avaliação

* Foco no entendimento do Negócio
* Análise mais genérica
* Busca do projeto factível