ATHAT

Plano de Iteração - Elaboração

Versão 2.0

Histórico da Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 30/09/2011 | 1.0 | Versão Inicial Plano de iteração | Emmanuel/Tiago |
| 25/01/2013 | 2.0 | Revisão Geral | Emmanuel/Tiago |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Índice Analítico

1. Introdução 4

1.1 Finalidade 4

1.2 Escopo 4

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4

1.4 Referências 4

1.5 Visão Geral 4

2. Plano 4

3. Recursos 4

4. Casos de Uso 4

5. Critérios de Avaliação 4

Plano de Iteração - Elaboração

# Introdução

## Finalidade

Este documento tem como objetivo descrever a primeira iteração da fase de Elaboração relativa ao Sistema ATHAT.

## Escopo

Este documento visa que, de forma clara, seja apresentado o plano para ambientalização e treinamento da equipe, afim de que o cliente tenha uma ideia clara do que será realizado nesta iteração.

## Definições, Acrônimos e Abreviações

Vide glossário.

## Referências

Glossário.pdf

## Visão Geral

Este documento está estruturado e organizado de acordo com os padrões e templates do RUP, visando esclarecer todos os objetivos desta iteração.

# Plano

Esta iteração tem duração 5 semanas e tem como objetivo ambientalizar os membros da equipe com a tecnologia e o que se pode fazer com ela.

Cronograma:

* Semana 1 – Ambientalização com a linguagem de programação Java.
* Semana 2 - Ambientalização com os frameworks.
* Semana 3 - Ambientalização com o banco de dados Mysql.
* Semana 4 - Ambientalização com o Servidores.
* Semana 5 - Ambientalização com as configurações, repositórios de código fonte, IDEs, plugins e ferramentas.

# Recursos

Serão 2 pessoas trabalhando 2 horas diários, exceto fim de semana, gerando um total de 50 horas em um valor R$ 30,00 a hora resultando em um gasto total de R$ 3.000,00.

# Casos de Uso

Não se aplica

# Critérios de Avaliação

* Entendimento das tecnologias